# АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2012	                                         п. Спирово                                          № 49/1-п

# Об утверждении районной целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда Спировского района» на 2012-2014 годы

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, Уставом Спировского района, в целях обеспечения условий проживания, отвечающих стандартам качества

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить районную целевую программу «Капитальный ремонт жилищного фонда Спировского района» на 2012-2014 годы» (прилагается).

2. Опубликовать в газете «Спировские известия» и разместить на официальном сайте администрации Спировского района Тверской области районную целевую программу «Капитальный ремонт жилищного фонда Спировского района» на 2012-2014 годы»  (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Д.С. Михайлова.

Глава администрации района                                                                О.Б.Панащук

# Районная целевая программа
  «Капитальный ремонт жилищного фонда Спировского района» на 2012-2014 годы

ПАСПОРТ

# районной целевой программы
  «Капитальный ремонт жилищного фонда Спировского района»
на 2012-2014 годы

| 1. | Наименование районной целевой программы | «Капитальный ремонт жилищного фонда Спировского района» на 2012-2014 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик программы | Администрация Спировского района |
| 3. | Основной разработчик программы | Отдел архитектуры, строительства и инвестиций администрации Спировского района |
| 4. | Источник финансирования | Областной бюджет Бюджет Спировского района Средства населения |
| 5. | Объемы финансирования программы | Всего за 2012-2014 годы – 14796,9 тыс. руб. Областной бюджет – 7398,6 тыс. руб. Бюджет района – 5918,68 тыс. руб. Средства населения – 1479,62 тыс. руб. |
| 6. | Цели программы | 1. Обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества. |
| 7. | Задачи программы | 1. Повышение уровня технического состояния жилья; 2. Создание условий для передачи управления многоквартирными домами собственникам жилья. |
| 8. | Система организации контроля за исполнением программы | - Ежегодное предоставление информации Собранию депутатов Спировского района о ходе реализации программы - Осуществление в рамках своей компетенции задач с целью управления и развития жилищного хозяйства, эффективного расходования бюджетных средств |
| 9. | Ожидаемые конечные результаты | - Обеспечение надежного и безопасного функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание комфортных условий для проживания; - Снижение уровня износа жилого фонда; - Повышение личной заинтересованности и ответственности жителей в качественном содержании квартиры, мест общего пользования, общего имущества и придомовой территории. |

# Районная целевая программа
  «Капитальный ремонт жилищного фонда Спировского района» на 2012-2014 годы
Качество жизни населения неразрывно связано с наличием благоустроенного жилья. Жилищный фонд представляет собой огромную материальную ценность, сохранение которой является важной государственной задачей. Решение этой задачи возможно только при полноценной технической эксплуатации, проведением капитального ремонта инженерного оборудования и конструктивных элементов: комплексного и выборочного.

# 1. Общие сведения

Жилищный фонд Спировского района на сегодняшний день составляет 5,8 тыс. строений общей площадью более 347 тыс. кв. метров, из них 657 – многоквартирные дома. Более 2,1 тыс. домов построено до 1946 года. Процент износа 2,7 тыс. жилых домов составляет более 66%, из них 33 дома – многоквартирные.

Неудовлетворительное состояние жилищного хозяйства вызвано рядом объективных причин: это и высокая степень изношенности основных фондов, и отсутствие необходимого финансирования.

Жилые дома,  включенные в перечень работ на 2012-2014 годы, требуют выборочного капитального ремонта, т.к. крыши в них протекают (справочно: около 30 домов требуют капитального ремонта кровли), из-за неисправного состояния розливов отопления и водоснабжения, канализации затапливаются подвалы.  Плохое качество заделки межпанельных швов приводит к тому, что стены покрываются плесенью. В связи с этим, дети страдают различными заболеваниями, жильцы жалуются на отсутствие качественных коммунальных услуг.

Дефицит средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на содержание и ремонт жилищного фонда, приводит к его ускоренному старению и обветшанию. Из года в год увеличивается количество жилых домов, нуждающихся в проведении ремонтных работ.

# 2. Основные цели и задачи программы. Сроки реализации программы.

Основная цель программы: обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества.

Основные задачи программы:

- Повышение уровня технического состояния жилья;

- Создание условий для передачи управления многоквартирными домами собственникам жилья.

Срок реализации программы – 2012- 2014 годы.

# 3. Механизм реализации программы

Ответственным за реализацию программы является заместитель Главы администрации района, курирующий вопросы жизнеобеспечения.

Оперативное управление и координация работ по выполнению программы осуществляет заказчик - администрация Спировского района.

Реализация программы проводится в соответствии с адресным перечнем домов, подлежащих капитальному ремонту (приложение N 1).

Мероприятия программы, указанные в адресном перечне, выполняются организациями и предприятиями, участвующими в конкурсе, проводимом уполномоченным органом по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Спировского района Тверской области.

Администрация района обобщает и анализирует отчеты о выполнении мероприятий программы и предоставляет по итогам года Собранию депутатов Спировского района доклад о ходе реализации программы с внесением предложений по совершенствованию ее реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

# 4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование настоящей программы осуществляется за счет платы населения, средств местного бюджета в соответствии с прилагаемой разбивкой по годам (приложение N 2), а также за счет средств федерального и областного бюджетов в пределах сумм, предусмотренных законами о бюджетах на соответствующий год.

Общий объем финансирования программы на 2012-2014 годы составляет 14796,9 тыс. руб.

В ходе реализации программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей областного и муниципального бюджетов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к районной целевой программе "Капитальный ремонт жилищного фонда Спировского района" на 2012-2014 гг. |  |
| Адресные объекты (жилые дома), подлежащие капитальному ремонту в 2012-2014 гг |
| Список домов, подлежащих капитальному ремонту, на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты на кап. ремонт, всего, тыс. р. |
| № п/п | Адресный список жилых домов | Год ввода | Физич. износ % | Характеристика дома и основных конструктивных элементов (фундамент, стена, перек.) | Этаж-ть кол-во квартир | Общая площ. жилого дома | в том числе | Наимен. и материал конструкции, требующей ремонта | Объем ремонтир. здания (отдел. по каждому дому) в соответ. измерениях | Вид кап. ремонта (выбо- роч., комплек.) | Наличие ПСД дефект. ведом. | Дата послед. ремонта | Предполагаемая передача отрем. дома в управ. (непос. управ., ТСЖ, управ. компания и др.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в муниц. собствен. | в частной собствен. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м. | % | кв.м. | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1 | п.Спирово, ул.Мира,4 | 1985 | 40 | ж.б.сваи, ж.б.панели ж.б.плиты | 3/27 | 1394,9 | 363,6 | 26 | 1031,3 | 73,9 | мягкая кровля, гермет.швов | 304,2 кв.м, 680 п.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 1186,0 |
| 2 | п.Спирово, ул.Пушкина,24 | 1963 | 38 | бутовый, кирпич дерев. | 2/8 | 452,8 | 52,1 | 11,5 | 400,7 | 88,5 | шиферная кровля | 330 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 396,0 |
| 3 | п.Спирово, ул.Пушкина,28 | 1960 | 41 | бутовый, кирпич дерев. | 2/9 | 469,9 | 182,4 | 38,8 | 287,5 | 61,2 | шиферная кровля | 328 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 393,6 |
| 4 | п.Спирово, ул.Пушкина,30 | 1960 | 41 | бутовый, кирпич дерев. | 2/10 | 466,9 | 208,2 | 45 | 258,7 | 55,4 | шиферная кровля | 322 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 386,4 |
| 5 | п.Спирово, ул. Строителей,5 | 1975 | 34 | бутовый, кирпич ж.б. | 2/16 | 772,9 | 342,4 | 44 | 430,5 | 56 | мягкая кровля | 386,5 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 463,8 |
| 6 | п.Спирово, ул.Советская,16 | 1962 | 39 | бутовый, кирпич дерев. | 2/20 | 979,9 | 600,4 | 61,3 | 379,5 | 38,7 | ремонт фасада, шиферная кровля | 700 кв.м, 826 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 840,0 |
| 7 | п.Спирово, ул.Дачная,3 | 1977 | 40 | бутовый, кирпич ж.б. | 2/16 | 766,1 | 368,5 | 48,1 | 397,6 | 51,9 | мягкая кровля | 450 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 540,0 |
| 8 | п.Спирово, пер. Советский,2 | 1982 | 38 | ж.б.сваи, ж.б.панели ж.б.плиты | 5/58 | 3046,7 | 962,7 | 32 | 2084 | 68 | межпанельные швы | 668 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 801,6 |
| 9 | п.Спирово, ул.Бровцева,27 | 1940 | 70 | бутовый, дерев. дерев. | 2/10 | 382,9 | 167,9 | 43,8 | 215 | 56,2 | шиферная кровля | 534 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 640,8 |
| 10 | п.Спирово, пер.Фурманова,2 | 1969 | 32 | бутовый, кирпич дерев. | 2/12 | 454,6 | 79,6 | 17,5 | 375 | 82,5 | шиферная кровля | 402,2 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 482,6 |
| 11 | п.Спирово, пер.Фурманова,2а | 1968 | 33 | бутовый, кирпич дерев. | 2/12 | 458 | 320,7 | 70 | 137,3 | 30 | шиферная кровля | 405 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 486,0 |
| 12 | п.Спирово, пер.Фурманова,2б | 1969 | 32 | бутовый, кирпич дерев. | 2/12 | 470,7 | 125,3 | 26,6 | 345,4 | 73,4 | шиферная кровля | 398,4 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 478,0 |
| 13 | п.Спирово, ул. Ж/дорожная,13 | 1854 | 70 | бутовый, кирпич дерев. | 2/11 | 605,0 | 187,0 | 31,0 | 418,0 | 69,0 | шиферная кровля | 659,3 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 791,1 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7674,6 | 3960,8 | 496 | 5729 | 805 |  |  |  |  |  |  | 7885,9 |
| Список домов, подлежащих капитальному ремонту, на 2013 год |
| № п/п | Адресный список жилых домов | Год ввода | Физич. износ % | Характеристика дома и основных конструктивных элементов (фундамент, стена, перек.) | Этаж-ть кол-во квартир | Общая площ. жилого дома | в том числе | Наимен. и материал конструкции, требующей ремонта | Объем ремонтир. здания (отдел. по каждому дому) в соответ. измерениях | Вид кап. ремонта (выбо- роч., комплек.) | Наличие ПСД дефект. ведом. | Дата послед. ремонта | Предполагаемая передача отрем. дома в управ. (непос. управ., ТСЖ, управ. компания) | Затраты на кап. ремонт, тыс. р. |
|  |  |  |  |  |  |  | в муниц. собствен. | в частной собствен. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м. | % | кв.м. | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| 1 | п.Спирово, ул.Мира,10 | 1982 | 44 | бутовый, ж.б.панели ж.б.плиты | 3/28 | 1393,8 | 397,0 | 28,5 | 996,8 | 71,5 | герметиз. швов | 446 п.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 124,8 |
| 2 | п.Спирово, ул.Речная,12 | 1993 | 31 | ж.б.сваи, ж.б.панели ж.б.плиты | 5/60 | 2894,7 | 1102,8 | 38 | 1791,9 | 62 | герметиз. швов | 855 п.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 239,4 |
| 3 | п.Спирово, ул.Водопроводная,3 | 1994 | 35 | ж.б.сваи, ж.б.панели ж.б.плиты | 3/27 | 1382,7 | 906,1 | 65,5 | 476,6 | 34,5 | герметиз. швов | 625 п.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 175,0 |
| 4 | п.Спирово, ул.Речная,4 | 1989 | 40 | ж.б.сваи, ж.б.панели ж.б.плиты | 5/88 | 4820,4 | 1296,9 | 26,9 | 3523,5 | 73 | герметиз. швов | 1395 п.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 390,6 |
| 5 | п.Спирово, ул.Речная,7 | 1993 | 32 | бутовый, ж.б.панели ж.б.плиты | 3/27 | 1368,3 | 555,9 | 40,6 | 812,4 | 59,4 | герметиз. швов | 610 п.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 170,8 |
| 6 | п.Спирово, ул.Бровцева,2 | 1969 | 32 | бутовый, кирпич ж.б. | 2/12 | 504,4 | 206,9 | 41 | 297,5 | 58,9 | шиферная кровля | 443 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 531,6 |
| 7 | п.Спирово, ул.Пионерская,2 | 1954 | 47 | бутовый, кирпич ж.б. | 2/10 | 387,6 | 175,8 | 45,3 | 211,8 | 54,6 | шиферная кровля | 349,3 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 419,1 |
| 8 | п.Спирово, ул.Пушкина,73 | 1973 | 54 | бутовый, керам.-бетон, ж.б. | 2/12 | 569,7 | 225,8 | 39,6 | 343,9 | 60,3 | шиферная кровля | 435,7 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 522,8 |
| 9 | п.Спирово, ул.Пушкина,77 | 1970 | 31 | бутовый, кирпич дерев. | 2/10 | 389,1 | 235,5 | 60,5 | 153,6 | 39,5 | шиферная кровля | 345,3 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 414,3 |
| 10 | п.Спирово, ул. Страховая,13 | 1973 | 48 | ж.б.блоки, керам.блоки ж.б.плиты | 2/8 | 479,6 | 59,8 | 12 | 419,8 | 87,5 | шиферная кровля | 373 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 447,6 |
| 11 | п. Спирово, ул. Бровцева, 4 | 1968 | 33 | ж.б.блоки, керам.блоки ж.б.плиты | 2/12 | 501,5 | 255,3 | 50 | 246,2 | 49 | шиферная кровля | 443 кв.м. | капит. | деф. ведом. |  | управ. комп. | 531,6 |
| 12 | п. Спирово, ул. Бровцева, 6 | 1964 | 37 | ж.б.блоки, керам.блоки ж.б.плиты | 2/12 | 458,1 | 152,7 | 33 | 305,4 | 67 | шиферная кровля | 443 кв.м. | капит. | деф. ведом. |  | управ. комп. | 531,6 |
| 13 | п. Спирово, ул. Бровцева, 8 | 1964 | 37 | ж.б.блоки, керам.блоки ж.б.плиты | 2/12 | 455,4 | 151,8 | 33 | 303,6 | 67 | шиферная кровля | 443 кв.м. | капит. | деф. ведом. |  | управ. комп. | 531,6 |
| 14 | п. Спирово, ул. Бровцева, 10 | 1967 | 34 | ж.б.блоки, керам.блоки ж.б.плиты | 2/10 | 390,4 | 39 | 9 | 351,4 | 91 | шиферная кровля | 397 кв.м. | капит. | деф. ведом. |  | управ. комп. | 476,4 |
| 15 | п. Спирово, ул. Бровцева, 12 | 1966 | 35 | ж.б.блоки, керам.блоки ж.б.плиты | 2/9 | 381,5 | 127,2 | 33 | 254,3 | 67 | шиферная кровля | 397 кв.м. | капит. | деф. ведом. |  | управ. комп. | 476,4 |
| 16 | п. Спирово, ул. Дачная, 2 | 1960 | 80 | бутовый, деревянный | 2/9 | 337,3 | 36,5 | 11 | 300,8 | 89 | шиферная кровля | 356 кв.м. | капит. | деф. ведом. |  | управ. комп. | 427,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 14190,3 | 5162,5 | 39,79 | 9027,8 | 60,2 |  |  |  |  |  |  | 3436,0 |
| Список домов, подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год |  |
| № п/п | Адресный список жилых домов | Год ввода | Физич. износ % | Характеристика дома и основных конструктивных элементов (фундамент, стена, перек.) | Этаж-ть кол-во квартир | Общая площ. жилого дома | в том числе | Наимен. и материал конструкции, требующей ремонта | Объем ремонтир. здания (отдел. по каждому дому) в соответ. измерениях | Вид кап. ремонта (выбо- роч., комплек.) | Наличие ПСД дефект. ведом. | Дата послед. ремонта | Предполагаемая передача отрем. дома в управ. (непос. управ., ТСЖ, управ. компания) | Затраты на кап. ремонт, тыс. р. |
|  |  |  |  |  |  |  | в муниц. собствен. | в частной собствен. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м. | % | кв.м. | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| 1 | п.Спирово, ул.Мира,6 | 1971 | 54 | бутовый, кирпич дерев. | 2/8 | 373,3 | 226,6 | 60,7 | 146,7 | 39,3 | шиферная кровля | 342 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 410,4 |
| 2 | п.Спирово, пер. 1Мира,2 | 1973 | 34 | бутовый, кирпич ж.б. | 2/16 | 770,4 | 165,5 | 21,5 | 604,9 | 78,5 | мягкая кровля | 540,5 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 648,6 |
| 3 | п.Спирово, ул.Пушкина,75 | 1978 | 63 | бутовый, ж.б.блоки ж.б.панели | 2/16 | 774,1 | 585,5 | 75,6 | 188,6 | 24,2 | шиферная кровля | 633 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 759,6 |
| 4 | п.Спирово, ул.Титова,13 | 1967 | 34 | бутовый, кирпич дерев. | 2/8 | 372,8 | 96 | 25,6 | 276,8 | 74 | шиферная кровля | 347 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 416,4 |
| 5 | п.Спирово, ул.Советская,15 | 1961 | 70 | бутовый, дерев. дерев. | 2/9 | 464,5 | 258,1 | 55,6 | 206,4 | 44,4 | ремонт цоколя | 321 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 288,9 |
| 6 | п.Спирово, ул.Дачная,5 | 1977 | 41 | бутовый, кирпич, ж.б. | 2/16 | 774,9 | 221,6 | 28,6 | 553,3 | 71,4 | мягкая кровля | 638 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 765,6 |
| 7 | п.Спирово, ул.Страховая,19 | 1917 | 70 | бутовый, дерев. дерев. | 2/5 | 154,6 | 40,1 | 25,9 | 114,5 | 74,1 | шиферная кровля | 154,6 кв.м | выбор. | деф. вед-ть |  | управ. комп. | 185,5 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 3684,6 | 1593,4 | 293,5 | 2091,2 | 405,9 |  |  |  |  |  |  | 3475,0 |

Приложение №2

к районной целевой программе

"Капитальный ремонт жилищного фонда Спировского района"

на 2012-2014 гг.

Финансирование районной целевой программы "Капитальный ремонт жилищного фонда Спировского района" на 2012-2014 г.г.

| Предполагаемая общая стоимость кап. ремонта в действующих ценах всего на 2012-2014 гг тыс. руб. | из них |
| --- | --- |
|  | плата населения по статье капитальный ремонт (прогнозируемая) (10%) | Предусмотрено в местном бюджете (40%) |
|  | Всего: на 2012-2014 гг | в том числе |  |  | Всего: на 2012-2014 гг | в том числе |  |  |
|  |  | на 2012 г. | на 2013 г. | на 2014 г. |  | на 2012 г. | на 2013 г. | на 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15077,7 | 1507,7 | 753,4 | 343,6 | 410,7 | 6031,0 | 3013,6 | 1374,4 | 1643 |
| из них |
| Предусмотрено в областном бюджете | Иные источники финансирования |
| Всего: на 2012-2014 гг | в том числе | Всего: на 2008-2011 гг |
|  | на 2012 г. | на 2013 г. | на 2014 г. |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| 7539,0 | 3767,0 | 1718,0 | 2054,0 |  |